CALENDARUL ŞI PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN SCOPUL REALIZĂRII CELUI DE-AL 4-LEA PLAN DE MANAGEMENT AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC SIRET ȘI CELUI DE-AL 3-LEA PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII

- Introducere.

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia și managementul durabil al resurselor de apă.

Dintre acestea, o importanţă deosebită o are Directiva Cadru Apă 2000/60/EC (DCA), care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat şi conservat ca atare.

Această directivă asigură cadrul necesar gospodăririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativă şi calitativă a apelor, având ca scop atingerea „stării bune” a apelor și prevenirea deteriorării acestora.

Instrumentul de implementare al DCA, reglementat prin Articolul 13 şi Anexa VII, este reprezentat de Planul de Management al bazinului/spațiului hidrografic care, pe baza cunoaşterii stării corpurilor de apă, stabileşte obiectivele ţintă pe o perioadă de 6 ani şi propune măsuri pentru atingerea acestora.

Planul Naţional de Management al apelor României constituie componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu, identificarea presiunilor antropice importante şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, diminuarea efectelor negative ale presiunilor antropice şi reducerea poluării.

Astfel, de la implementarea DCA la nivel național și până în prezent, au fost elaborate și actualizate trei planuri de management, fiecare fiind aprobat prin H.G. (80/2010, 859/2016 și 392/2023).

O alta directivă importantă în managementul durabil al resurselor de apă este Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații. Instrumentul de implementare al Directivei Inundații (DI), reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul de Management al Riscului la Inundații și constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economică, prin măsuri structurale și nestructurale. Ca și în cazul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, au fost elaborate și actualizate până în prezent două Planuri de Management al Riscului la Inundații, de asemenea, aprobate prin H.G. (972/2016 și 886/2023).

- Calendarul privind activitățile de Participare a Publicului în scopul actualizării Planului de Management 2028-2033 și al Planului de Management al Riscului la Inundații 2028-2033

Conform prevederilor Art. 13 (7) al Directivei Cadru Apă, Planul de Management al bazinului/spațiului hidrografic va fi revizuit și actualizat la fiecare șase ani. În acest context, trebuie stabilit un calendar și program de lucru pentru elaborarea Planului de Management pentru următorul ciclu de implementare, respectiv 2028-2033.

În acord cu cerinţele Directivei Cadru Apă, următorul Plan de Management actualizat al bazinului/spațiului hidrografic va fi finalizat în decembrie 2027 pentru perioada 2028-2033, existând, ca şi în cazul anterioarelor Planuri de Management, etape de informare şi consultare a factorilor interesaţi şi a publicului larg, etape care contribuie semnificativ la creşterea gradului de conştientizare a celor interesaţi, precum şi la îmbunătăţirea Planului de Management pe baza observaţiilor sau comentariilor primite din partea acestora.

Acest document serveşte drept platformă pentru activităţile de Participare a Publicului pentru dezvoltarea şi realizarea până în anul 2027 a Planului de Management actualizat al bazinului/spațiului hidrografic (2028-2033) şi a celui de-al 3-lea Plan de Management al Riscului la Inundaţii (2028-2033). Procesul de Participare a Publicului la nivelul bazinului/spaţiului hidrografic va urma îndeaproape cerinţele Art. 14 al Directivei Cadru Apă, precum şi ale Art. 10 al Directivei privind Inundaţiile.

Referitor la calendarul activităţilor privind implementarea Directivei Cadru Apă, se vor realiza următoarele activități:

- publicarea calendarului şi a programului de lucru în scopul realizării Planului de Management actualizat (2028-2033) (decembrie 2024), precum și a măsurilor de informare/consultare a factorilor interesați;

- consultarea publicului și a factorilor interesați cu privire la documentele mai sus menționate (calendarul și programul de lucru) în scopul actualizării Planului de Management (decembrie 2024 - iunie 2025) și revizuirea acestora, dacă este cazul;

- publicarea sintezei privind problemele importante de gospodărire a apelor la nivel de bazin/spaţiu hidrografic (decembrie 2025);

- consultarea publicului cu privire la sinteza problemelor importante de gospodărire a apelor din bazinul/spaţiul hidrografic (decembrie 2025 - iunie 2026) și revizuirea documentului după încheierea procesului de consultare, dacă este cazul;

- publicarea proiectului Planului de Management actualizat (decembrie 2026);

- consultarea publicului cu privire la proiectul Planului de Management actualizat (decembrie 2026 - iunie 2027);

- revizuirea și actualizarea proiectului Planului de Management (iunie - decembrie 2027);

- aprobarea și publicarea Planului de Management actualizat (decembrie 2027)

În conformitate cu programul de lucru, proiectul Planului de Management actualizat (2028-2033) va fi publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Siret în 22 decembrie 2026 şi va fi disponibil pentru consultare cel puţin 6 luni (22 decembrie 2026 - 22 iunie 2027). Astfel, factorii interesaţi şi publicul larg vor fi informați și consultați cu privire la problemele de gospodărire a apelor identificate și măsurile propuse, urmând astfel să contribuie activ cu propuneri în scopul îmbunătăţirii stării apelor, respectiv atingerea obiectivelor de mediu și în special menținerea acestora. Aceasta va reprezenta cea de-a treia etapă în procesul de consultare, conform DCA, în scopul elaborării şi finalizării Planului de Management actualizat.

În decembrie 2027 se va finaliza Planul de Management actualizat (2028 – 2033) şi se va publica pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă, iar în martie 2028 va fi raportat către Comisia Europeană.

Ca și în situațiile anterioare Planul Național de Management actualizat (2028-2033) va fi supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.

În ceea ce priveşte implementarea Directivei privind Inundaţiile (Directiva 2007/60/EC), următoarele activităţi trebuie avute în vedere:

- revizuirea (dacă este necesar) și actualizarea evaluării preliminare a riscului la inundații (martie 2025);

- revizuirea hărților de risc și hazard (dacă este necesar) și publicarea acestora (martie 2026);

- elaborarea  proiectului celui de-al treilea Plan de Management al Riscului la Inundaţii (până în decembrie 2026)

- publicarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii (decembrie 2026) și consultarea publicului cu privire la acesta (decembrie 2026 - iunie 2027);

- revizuirea proiectul Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii, în baza comentariilor primite (iunie - decembrie 2027);

- aprobarea și publicarea Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii (decembrie 2027).

Calendarul şi programul de lucru (prezentul document), pentru elaborarea Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații, sunt publicate atât pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă, cât și pe website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (mmediu.ro), precum și pe website-ul Inundații.ro, astfel încât toţi factorii interesaţi să aibă cunoştinţă de etapele ce vor fi parcurse şi să participe direct la procesul de elaborare a Planurilor de Management actualizate.

Aportul factorilor interesaţi şi al publicului este foarte important, astfel încât pe toată perioada de realizare a Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033), pot fi transmise către Administraţia Bazinală de Apă, comentarii/propuneri de completare sau modificare, utilizând instrumente de tipul: chestionare interactive, e-mail, poşta sau fax.

- Măsuri pentru informarea şi consultarea factorilor interesaţi şi a publicului

Având în vedere experienţa dobândită în perioada elaborării și actualizării Planurilor de Management anterioare (2009-2015, 2016-2021, 2022-2027), precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii (2016-2022 și 2022-2027), implicarea cât mai activă a publicului şi a factorilor interesaţi este necesară încă de la primele etape ale procesului de elaborare.

- Măsuri pentru informare/comunicare

- publicarea pe website-ul ABA a documentelor elaborate în vederea realizării Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033);

- transmiterea de e-mailuri, faxuri, scrisori, realizarea de comunicate, utilizarea rețelelor de socializare și platformelor on-line pentru informarea factorilor interesaţi cu privire la publicarea acestor documente pe website-urile indicate mai sus;

- realizarea de broşuri şi pliante privind activitatea specifică şi transmiterea acestora pe orice cale către factorii interesaţi;

- publicarea de articole în presa locală/naţională prin care se aduc la cunoştinţa publicului informaţii relevante referitoare la realizarea Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033);

- publicarea pe website-ul ABA a unui document privind sumarul consultării publice pentru a fi aduse la cunoștința publicului și a factorilor interesați;

- organizarea de activităţi specifice (ex. Ziua Internațională a Dunării, Ziua Mondială a Apei etc.), prilej de informare şi creştere a gradului de conştientizare a publicului cu privire la necesitatea participării în procesul de elaborare a Planului de Management actualizat și a Planului de Management al Riscului la Inundaţii.

- Măsuri pentru consultare

- realizarea de întâlniri în cadrul Comitetelor de Bazin în scopul consultării factorilor interesaţi şi publicului cu privire la activităţile în lucru, în contextul realizării Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;

- transmiterea către grupurile de interes a link-ului unde se găsesc documentele supuse procesului de consultare;

- realizarea de chestionare pentru factorii interesaţi, astfel încât aceştia să poată exprima punctele de vedere cu privire la activităţile în derulare. Acestea se vor transmite pe orice cale către factorii interesaţi;

- postarea comentariilor și răspunsurilor primite din partea autorităților pentru a fi cât mai vizibile publicului și factorilor interesați;

- realizarea unui sistem electronic online, prin care vizitatorii website-ului unde se află postat proiectul Planului de Management actualizat sau alte documente realizate în urma activităţilor desfăşurate în vederea elaborării acestuia, să-şi poată exprima opinia privind problematicile întâlnite;

- creșterea nivelului de transparență în procesul de consultare prin publicarea unui rezumat al comentariilor și modificărilor făcute ca urmare a procesului de consultare;

- desfășurarea de întâlniri tematice în cadrul cărora să se înfiinţeze grupuri de lucru ad-hoc, astfel încât factorii interesaţi să participe activ la procesul de consultare.

Cea mai bună cale de protecţie şi îmbunătăţire a mediului acvatic este cea de implicare activă a fiecăruia dintre noi.

În Tabelul de mai jos sunt prezentate calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare a publicului, precum și etapele importante de realizare a Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații, în conformitate cu legislația specifică.

Anexa cuprinde baza legală la nivel european care fundamentează procesul de participare a publicului la realizarea și actualizarea Planului de Management, precum și al Planului de Management al Riscului la Inundații.

TABEL

Calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare a publicului și etapele cheie de realizare a Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic Siret, precum și a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații.

| Acţiuni | Articolul din Directiva Cadru Apă (DCA) și Directiva privind Inundaţiile (DI) | Termene |
| --- | --- | --- |
| Calendarul și programul privind activitățile de informarea şi consultare a publicului |  |  |
| A - publicarea calendarului şi a programului de lucru în scopul realizării Planului de Management actualizat și a Planului de Management al riscului la inundații (2028-2033), precum și a măsurilor de informare/consultare a factorilor interesați; - consultarea publicului privind calendarul şi programul de lucru; B - publicarea Sintezei problemelor importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Siret; - consultarea publicului privind Sinteza problemelor importante de gospodărire a apelor și revizuirea documentului, dacă este cazul; - publicarea evaluării preliminare a riscului la inundaţii; - publicarea hărţilor de hazard privind inundaţiile; - publicarea hărților de risc privind inundaţiile; - C - publicarea proiectului Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații; - - consultarea publicului şi colectarea comentariilor privind proiectul Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații; - publicarea Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații. | DCA 14 (1a) DI - Anexa, partea A, par. II, pct. 2 DCA 14(1a) DCA 14(1b) DCA 14(1b) DI 10(1) DI 10(1) DI 10(1) DCA 14(1c) DI 10(2) DCA 14(1c) DI 10(2) DCA 13(7) DI 7 (5); DI 14(3) | decembrie 2024 decembrie 2024 -iunie 2025 decembrie 2025 decembrie 2025 -iunie 2026 martie 2025 martie 2026 martie 2026 decembrie 2026 decembrie 2026-iunie 2027 decembrie 2027 |
| Acţiuni | Articolul din Directiva Cadru Apă (DCA) și Directiva privind Inundaţiile (DI) | Termene |
| Etapele și activitățile cheie în conformitate cu Directiva Cadru Apă pentru cel de-al 4-lea ciclu de planificare |  |  |
| - elaborarea documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Siret; - consultarea documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor; - elaborarea proiectului Planului de Management actualizat; - consultarea proiectului Planului de Management actualizat; - revizuirea Planului de Management actualizat; - avizarea și publicarea Planului de Management actualizat; - raportarea către Comisia Europeană a Planului Naţional de Management actualizat. | DCA 14(1b) DCA 14(1b) DCA 14(1c) DCA 14(1c) DCA 13(7) DCA 13(7) DCA 15(1) | decembrie 2025 decembrie 2025 – iunie 2026 decembrie 2026 decembrie 2026 – iunie 2027 iunie - decembrie 2027 decembrie 2027 martie 2028 |
| Etapele și activitățile cheie în conformitate cu cerințele Directivei privind Inundaţiile pentru cel de-al 3-lea ciclu de planificare |  |  |
| - actualizarea evaluării preliminare a riscului la inundații; - actualizarea hărţilor de hazard privind inundaţiile și a hărților de risc privind inundaţiile; - - elaborarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii; - consultarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii ; - revizuirea Planului de Management actualizat al Riscului la Inundaţii; - publicarea, avizarea și Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații; - raportarea către Comisia Europeană a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații; | DI 14(1) DI 14(2) DI 14(3) DI 10(2) DI 14(3) DI 14(3) DI 15(1) | martie 2025 martie 2026 decembrie 2026 decembrie 2026 – iunie 2027 iunie - decembrie 2027 decembrie 2027 martie 2028 |

ANEXĂ

BAZA LEGALĂ la nivel european

Implementarea Directivei Cadru Apă şi a Directivei privind Inundaţiile pune un accent special pe promovarea participării publicului şi pe realizarea anumitor activităţi de comunicare, activităţi bazate pe cerinţele legale definite de cele două Directive menţionate şi în conformitate cu Strategia de Comunicare a ICPDR.

PASAJE RELEVANTE ALE Directivei Cadru Apă:

Preambul (14) – Succesul acestei Directive se bazează pe o strânsă cooperare şi pe acţiuni coerente la nivelul Comunităţii, a Statelor Membre şi la nivel local, precum şi pe informarea, consultarea şi participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor de apă;

Preambul (46) – Pentru a permite participarea publicului în general, în special a utilizatorilor de apă, la întocmirea și actualizarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, este necesară furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la măsurile preconizate și raportarea cu privire la evoluția punerii în aplicare a acestora, astfel încât publicul să poată interveni înainte de adoptarea deciziilor finale referitoare la măsurile necesare.

Articolul 14 - Informarea şi consultarea publicului

1. Statele Membre încurajează participarea activă a tuturor părţilor interesate de punerea în aplicare a prezentei directive, în special de elaborarea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a districtului hidrografic. Statele Membre se asigură că, pentru fiecare district hidrografic, publică și pune la dispoziția publicului, inclusiv a utilizatorilor, pentru comentarii:

- un calendar şi un program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv declararea măsurilor care trebuie luate în materie de consultare, cu cel puțin trei ani înainte de începutul perioadei de referirință a planului;

- o sinteză provizorie a problemelor importante de gospodărire a apelor identificate în legătură cu bazinul hidrografic în materie de gestionare a apelor, cu cel puțin doi ani înainte de începutul perioadei de referință a planului;

- un proiect al Planului de management al bazinului hidrografic, cu cel puţin 1 an înainte de începutul perioadei de referință a planului.

2. Statele Membre prevăd un termen de cel puțin șase luni pentru formularea în scris a observațiilor cu privire la aceste documente, pentru a permite o consultare și o participare active.

- Aliniatele 1 şi 2 se aplică și versiunii actualizate a planului.

Anexa VII – Planul de Management a Bazinului Hidrografic

- Planurile de Management a Bazinului Hidrografic includ următoarele elemente:

........

9. O scurtă prezentare a măsurilor luate pentru informarea și consultarea publicului, a rezultatelor acestora și a modificărilor aduse în consecință planului;

........

11. Punctele de contact și procedurile pentru obținerea documentației de fond și a informațiilor menționate în articolul 14 alineatul (1), în special detalii cu privire la măsurile de control adoptate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) literele (g) și (i) și datele reale de control colectate în conformitate cu articolul 8 și cu anexa V.

PASAJE RELEVANTE ALE DIRECTIVEI privind INUNDAŢIILE

Articolul 9

Statele membre iau măsuri adecvate pentru a coordona aplicarea prezentei Directive şi pe cea a Directivei 2000/60/CE, axându-se pe posibilitățile de creștere a eficienței, pe schimbul de informații și pe realizarea de sinergii şi beneficii comune cu privire la obiectivele de mediu stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE. În special:

1. dezvoltarea primelor hărți de hazard și de risc la inundații și revizuirea ulterioară a acestora, asa cum se prevede la articolele 6 și 14 ale prezentei Directive, se efectuează astfel încât informațiile pe care le conțin să fie consecvente cu informațiile relevante prezentate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE. Acestea sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 5 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE și pot fi integrate în acestea;

2. dezvoltarea primelor planuri de gestionare a riscului la inundații și a revizuirilor ulterioare, conform articolelor 7 şi 14 din prezenta Directivă, se efectuează, în coordonare cu și poate fi integrată în revizuirile Planurilor de gestionare ale bazinelor hidrografice prevăzute la articolul 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE;

3. implicarea activă a tuturor părților interesate în temeiul articolului 10 din prezenta directivă este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părților interesate în temeiul articolului 14 din Directiva 2000/60/CE.

Articolul 10

(1) În conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, statele membre pun la dispoziția publicului evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de risc şi de hazard la inundații și planurile de gestionare a riscului la inundații.

(2) Statele membre încurajează implicarea activă a părților interesate în producerea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a riscului la inundații menționate în capitolul IV.